1班3小组周总结报告

| 组号 | 1班3组 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 黄枭 |
| 组员姓名 | 吴铠涛、陈炫耀、陈佳浩、吕星炎 |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄枭 | 2315304134 | 软工一班 | hx134 | 组长 | 分配任务、制作ppt | 25% |  |  |  |  |
| 吴铠涛 | 2315304150 | 软工一班 | wkt150 | 组员 | 小组周总结 | 20% |  |  |  |  |
| 陈炫耀 | 2315304128 | 软工一班 | cxy128 | 组员 | 功能需求描述、可行性及潜在风险等用例图 | 20% |  |  |  |  |
| 陈佳浩 | 2315304127 | 软工一班 | cjh127 | 组员 | 汇报ppt | 20% |  |  |  |  |
| 吕星炎 | 2315304137 | 软工一班 | lxy137 | 组员 | 背景介绍、欲解决问题、软件创意、竞品分析、系统组成和部署 | 15% |  |  |  |  |

第一周总结报告

- （1） 本周计划：

- 完成项目整体调研工作：调研校园二手交易市场现状、行业数据，梳理现存市场痛点，完成课题意义部分内容撰写。

- 开展竞品调研分析，对闲鱼、转转、校园 BBS / 社群渠道做优缺点对比，挖掘产品差异化机会点。

- 完成系统需求分析：梳理业务背景、待解决问题、产品创意；划分用户端、管理端功能模块，定义功能优先级。

- 完成 UML 建模输出：绘制系统用例图、核心业务顺序图、领域类图、商品 Item 状态图。

- 初步完成技术选型工作，确定前后端技术栈，搭建项目策划 PPT 初稿。

- 开展初步可行性分析，从技术、经济、操作三个维度评估项目落地条件。

- 实际完成事项：

- 市场与课题意义调研：梳理校园二手交易市场现状、行业规模数据，归纳三大核心痛点（信息孤岛、交易信任风险、服务体验缺失）；完成项目经济、社会环保、用户体验三层价值分析，完成 PPT【01 课题意义】章节。

- 竞品分析完成：对比闲鱼校园版、转转、校内社群 / BBS 三类竞品，总结各平台优劣势，明确本项目垂直校园场景的差异化切入点，完成 PPT【02 竞品分析】章节。

- 系统需求构思与文档编写：完成需求文档 docx，包含项目背景、待解决五大问题、软件创意、竞品深度复盘；划分高 / 中优先级功能，定义 8 项核心功能（物品发布、检索、推荐、筛选、即时通讯、信用评价、热度榜单、后台管理）。

- UML 模型绘制输出：

  - 系统总体用例图（参与者：买家、卖家、管理员）

  - 买卖双方 WebSocket 即时通讯议价业务顺序图

  - 核心领域分析类图（User、Item、Order、ChatSession、Message、CreditReview）

  - Item 商品完整生命周期状态图

- 确定技术选型：前端 Vue3+TypeScript+Vite；后端 SpringBoot+MySQL+Redis；明确分层解耦的架构设计，完成 PPT【04 技术选型】章节。

- 可行性评估：从技术、经济、操作可行性完成论证，识别潜在技术风险（Elasticsearch 内存、WebSocket 调试）并思考降级预案；完成 PPT【05 可行性评估】章节。

- 产出交付物：《校园二手物品交易助手项目策划.pptx》完整初稿、《校园二手物品交易软件需求构思及描述.docx》需求文档。

- 下周计划：

数据库设计

- 基于领域类图，设计 MySQL 数据表，输出完整数据库表结构文档（用户表、商品表、订单表、聊天会话表、消息表、评价表），明确字段、主键、外键、索引。

- 针对商品检索场景，规划 Elasticsearch 索引结构，梳理同步方案。

原型/页面设计

- 梳理用户端页面流转：登录认证页、首页商品列表、商品详情、发布商品、聊天窗口、个人中心；

- 梳理管理端页面：用户审核、商品审核、纠纷处理、数据统计看板；

- 绘制简易页面原型草图。

- AI工具使用说明：

- Deepseek查找项目调研数据等工作。